
|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | Ferretería Ferros |
| Fecha de entrega: | 19/jun/2025 |
| Redactor: | Jessica Boxtha Martin |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrantes** | **¿Qué hice bien? ¿Qué hicimos bien?** | **¿Qué hice mal? ¿Qué hicimos mal** | **¿Qué puedo mejorar? ¿Qué podemos mejorar?** |
| **Daniel (DEV)** | A lo mejor la organización entre los programadores.  Igual la organización y la comunicación. | Pues yo creo el atrasarse al momento de entregar el trabajo.  Lo mismo confiarnos y el retraso de algunas ciertas cosas. | A lo mejor el compromiso de la entrega y no dejar todo para el final.  Lo mismo lo de la entrega. |
| **Víctor (DEV)** | Yo creo que más que nada estar atento a los correos en donde tiene los errores que puedo arreglar.  Creo que a pesar de la falta de comunicación se sigue trabajando como equipo. | Creo que el no estar muy atento a los mensajes del grupo o de todos.  Creo que el organizarnos. | Él acércame más a mis compañeros para saber que falta por hacer y en que los puedo ayudar.  Creo que comunicarse aún más. |
| **Iván (DEV)** | Este desarrollar mi módulo de login y registrarlo a tiempo.  Actuar como equipo un poco acoplarnos a nuestro entorno, pero con la iniciativa de querer trabajar. | Procrastinar un poco.  Quizás la comunicación en los grupos y las malas especificaciones | Mejorar mi atención y mi concentración en el proyecto dándole prioridad.  La comunicación y las relaciones personales con cada miembro. |
| **Alan (TST)** | Tal vez el plan de pruebas para llevar una organización de lo que se va llevar en el sistema.  Yo creo que desde el principio hubo una buena organización de los roles y las tareas y de igual manera cada quien se encargó de las actividades que le correspondían en cada momento. | Tal vez el tema de las nomenclaturas, que no estuve al pendiente de eso.  Tal vez en un principio nos confiamos con el tiempo y no se entregaron algunas cosas, que no se llevaba un control de los correos y que no estábamos organizados en cómo nos comunicábamos. | Tal vez adentrarme más en mi rol investigar que otras herramientas se puede utilizar, como llevar mejor mi rol en el equipo.  Mas que nada mejorar un poco más la organización, aunque por ahora si se han cumplidos los objetivos. |
| **Alison (SQA)** | Tener la bitácora con las fechas de entrega de cada rol.  Tener nuestro calendario y establecer nuestras fechas de entrega. | No seguir bien mi rol, porque todavía lo estoy entendiendo y el no pedir el documento de cada cosa que me entregan.  Estar un poco desorganizados y no seguir las nomenclaturas asignadas porque ahora se están regresando muchos archivos. | En llevar un mejor control, ser más responsable con las fechas de entregas y revisar mejor los archivos.  Todos seguir bien las nomenclaturas, tener una mejor comunicación y ser más organizados. |
| **Damaris (SCM)** | Al menos crear los repositorios en el tiempo establecido, establecer las tarjetas de todos y que lleve acorde todos los archivos en tiempo y forma.  Pues el establecer lo que iba a hacer cada uno y tener ciertas reuniones de las asignaciones y de que se iban a entregar con todo y requisitos. | Yo creo que algunas cosas se me olvidaban de lo que tenía que subir en el repositorio, el subir los enlaces o algo así.  A lo mejor al principio la falta de comunicación. | Estar más al pendiente de los correos y si hay alguna modificación del SQA hacerla lo más rápido posible y subirla al GIT.  A lo mejor los tiempos ya que se nos llega a pasar las fechas y pues organizarnos más. |
| **Uriel (PM)** | Creo que la implementación de Asana para organizarnos.  A pesar de que no hay mucha comunicación hemos entregado las cosas. | Creo que no me he tomado el proyecto enserio entonces he dejado de lado muchas actividades a realizar.  Dejar las cosas a mal tiempo y a veces creo que no hay comunicación entre todos. | Tomarme enserio el proyecto.  Tal vez la comunicación. |
| **Jessica (PMO)** | El tener en cuenta a cada integrante del equipo para ver qué actividad están realizando o van a realizar. Considero que una vez que se estableció muy bien las actividades cada uno los está llevando en tiempo y forma. | El no estimar muy bien las fechas antes.  Que al principio pospusimos mucho las actividades que se iban a realizar y que no teníamos una buena comunicación. | Tener una mejor comunicación con mis compañeros y estar un poco más atenta a ellos.  Considero que sería la comunicación, siento que aún nos falta y de igual manera más organización. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Que se va a hacer para mejorar. |
| **Lección aprendida 1.**  La comunicación entre los integrantes del equipo fue deficiente. | Organizar sesiones fuera del horario de clases para resolver dudas y alinear ideas. |
| **Lección aprendida 2.**  Falta de compromiso en la entrega de actividades. | Establecer reuniones cortas diarias (15-30 minutos) para revisar avances y definir tareas. |

**Firmas**





\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Realizado por: Realizado por:

Jessica Boxtha Martin Uriel Isaí Ortiz Pérez

PMO PM



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por:

Alison Yuridia Perez Juarez

SQA