UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

GUÍA INTEGRADORA

Integrantes:

Boxtha Martin Jessica

Cruz Jiménez Iván

Escamilla Martínez Alan

Juárez Cabrera Víctor Manuel

Ortiz Pérez Uriel Isaí

Pérez Juárez Alison Yuridia

Torres Cruz Daniel

Trejo Román Damaris Nazareth

9°B

MAYO – AGOSTO 2025

INDICE

Resumen	2

Abstract	2

Project Charter	3

Selección de la herramienta de comunicación.	14

Selección y justificación de la herramienta de gestión de proyecto de TI.	15

Matriz de control de riesgos.	17

Plan de pruebas.	18

Alcance.	18

Tipos de pruebas	18

Análisis de riesgo	19

Logística de pruebas.	19

Plan de comunicación y seguimiento.	23

Cronogramas	23

Plan de administración de proyecto	23

Minutas y acuerdos.	23

Bitácoras.	23

Reportes de las herramientas utilizadas	23

Ejecución de pruebas	23

Lecciones aprendidas.	23

Informe de cierre del proyecto de TI.	23

Carta de liberación.	23

# Resumen

# Abstract

## Project Charter

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Proyecto Ferretería Ferros | PFF |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, ¿QUIÉN, ¿CÓMO, ¿CUÁNDO Y DÓNDE? |  |
| ¿QUÉ? Desarrollar un sistema digital para optimizar la operación diaria del negocio. Este sistema permitirá controlar de forma eficiente los productos, el inventario, las ventas y el flujo de caja de la ferretería Ferros ubicada en San Nicolás Ixmiquilpan Hidalgo. ¿QUIÉN? Los integrantes del equipo que llevarán a cabo el proyecto son: Ortiz Pérez Uriel Isaí (OPUI) → Project Manager (PM) Boxtha Martin Jessica (BMJ) → Project Manager Office (PMO) Pérez Juárez Alison Yuridia (PJAY) → Software Quality Assurance (SQA) Torres Cruz Daniel (TCD) → Developer (DEV) Juárez Cabrera Víctor Manuel (JCVM) → Developer (DEV) Cruz Jiménez Iván (CJI) → Developer (DEV) Escamilla Martínez Alan (EMA) → Tester (TST) Trejo Román Damaris Nazareth (TRDN) → Software Configuration Management (SCM) |  |

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.

El producto resultante del proyecto será una aplicación web para Ferretería, diseñado como una solución tecnológica integral orientada a optimizar la operación diaria del negocio. Este sistema permitirá controlar de forma eficiente los productos, el inventario, las ventas y el flujo de caja, garantizando acceso seguro y personalizado según el rol del usuario. El sistema será accesible desde dispositivos de escritorio y móviles, y estará enfocado en mejorar la organización interna, agilizar los procesos de venta, mantener actualizado el control de existencias y proporcionar herramientas administrativas para una mejor toma de decisiones. ### El sistema incluirá los siguientes módulos: - Registro y autenticación de usuario: permite a empleados y administradores iniciar sesión de forma segura, diferenciando permisos según el rol. - Gestión de productos: módulo donde el administrador podrá registrar, modificar y eliminar productos del catálogo. - Inventario: consulta en tiempo real del stock de productos, con búsquedas por nombre, código o categoría. - Ventas: permite registrar ventas en efectivo, generar tickets digitales y actualizar automáticamente el inventario. - Corte de caja: exclusivo para administradores, permite realizar cierres de caja diarios y generar reportes financieros. - Perfil de usuario común: orientado a personal operativo, con acceso restringido para generar pedidos y consultar inventario. - Perfil de administrador: con privilegios completos para gestionar productos, consultar el historial de ventas, realizar cortes de caja y administrar el sistema. El objetivo principal del sistema es automatizar y mejorar la administración de las operaciones clave de la ferretería, eliminando errores manuales, optimizando el control del inventario y facilitando el seguimiento de las ventas. De esta forma, se busca ofrecer una plataforma moderna y eficiente que brinde soporte tanto al personal administrativo como al operativo, asegurando una gestión más precisa, ágil y rentable del negocio.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

En el proyecto se identificaron cinco módulos principales y dos tipos de usuarios: Administrador y Usuario Común. Cada módulo está diseñado para cubrir funciones esenciales del negocio, como la gestión de productos, control de inventario, registro de ventas y corte de caja. Los usuarios tienen niveles de acceso diferenciados, donde el Administrador cuenta con permisos completos sobre el sistema, y el Usuario Común tiene acceso limitado, enfocado en la generación de pedidos y consulta de inventario. Esta estructura garantiza un uso eficiente, seguro y organizado del sistema dentro de la operación de la ferretería.

Definición de Requisitos del Proyecto #### Módulo: Registro y autenticación de usuario - R01. El sistema debe permitir el registro de usuarios (Empleados y Administradores). - R02. El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña. - R03. El sistema debe validar credenciales y otorgar acceso según el rol del usuario. - R04. El sistema debe permitir la recuperación de contraseña vía correo electrónico. #### Módulo: Gestión de productos - R05. El Administrador podrá registrar, editar o eliminar productos del catálogo. - R06. Cada producto debe tener un código único generado automáticamente o manualmente. - R07. Cada producto debe tener una unidad de medida asociada. - R08. El sistema debe permitir gestionar un catálogo de unidades de medida. - R09. Los empleados solo podrán consultar productos sin permisos de edición. #### Módulo: Inventario - R10. El sistema debe mostrar en tiempo real la cantidad actual de productos en stock. - R11. El sistema debe permitir búsqueda por nombre, código o categoría de producto. - R12. El inventario debe actualizarse automáticamente después de cada venta. - R13. Solo lectura para empleados; los administradores pueden ver alertas de bajo stock. #### Módulo: Ventas - R14. El sistema debe permitir registrar ventas únicamente en efectivo. - R15. Cada venta debe generar un ticket digital con productos, precio y fecha. - R16. El sistema debe validar stock antes de concretar la venta. - R17. Solo el Administrador podrá consultar el historial completo de ventas. - R18. Empleados pueden registrar ventas, pero sin acceso a reportes históricos. #### Módulo: Corte de Caja - R19. Solo el Administrador podrá realizar cortes de caja diarios. - R20. El sistema debe mostrar historial de cortes por día, semana y mes. - R21. El sistema debe generar reportes en Excel según un rango de fechas. - R22. Los reportes deben incluir productos vendidos y ganancias totales. #### Módulo: Usuario Común - R23. Podrá consultar el catálogo de productos si se habilita vista pública. - R24. No podrá iniciar sesión ni interactuar con módulos internos del sistema. - R25. Podrá ver unidades de medida asociadas a los productos listados. #### Módulo: Administrador - R26. Podrá gestionar usuarios, productos, inventario, ventas y cortes de caja. - R27. Podrá modificar configuraciones del sistema (unidades de medida, parámetros). - R28. Podrá generar estadísticas de rendimiento y exportar reportes históricos. - R29. Podrá cambiar contraseñas de usuarios y cerrar sesiones remotas. ### Usuario Común Usuario con acceso limitado al sistema, enfocado exclusivamente en operaciones básicas como la generación de pedidos y la gestión parcial del inventario. No tiene acceso a información financiera ni administrativa. Administrador Usuario con privilegios avanzados que posee control total sobre el sistema. Puede gestionar el inventario completo, visualizar todos los pedidos realizados, y consultar información crítica como el corte de caja, estadísticas y reportes de operación.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS | CRITERIO DE ÉXITO |
| 1. ALCANCE | Desarrollar el sistema conforme al alcance definido, asegurando que se implementen todas las funcionalidades requeridas y sin incluir características fuera de lo planeado. | El sistema implementa el 100% de las funcionalidades definidas en el documento de alcance, el cliente queda satisfecho y genera remuneración económica. |
| 2. TIEMPO | Entregar el sistema en el plazo establecido, cumpliendo con las etapas del cronograma de desarrollo. | Entregar el proyecto en las fechas acordadas con el cliente, incluyendo pruebas funcionales. |
| 3. COSTO | Mantener el desarrollo dentro de los recursos materiales, humanos y de tiempo definidos inicialmente. | Absorción de costos independientes por parte del cliente. |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. |  |  |
| Optimizar la operación interna de la ferretería mediante una aplicación que permita gestionar eficientemente el inventario y los pedidos dentro de la ferretería. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |
| - Reducción de errores en inventario: actualmente se presentan en promedio 3 a 5 errores semanales en el registro o conteo de productos. Con el sistema, se espera una disminución del 80%, lo que evitará pérdidas por errores de stock y ventas fallidas. |  |  |
| - Ahorro de tiempo en atención al cliente: el proceso manual de toma de pedidos y cobros puede tardar entre 5 y 10 minutos por cliente. Con un sistema automatizado, este tiempo se reduciría hasta un 50%, permitiendo atender más clientes en menos tiempo. |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Torres Cruz Daniel (DEV), Escamilla Martínez Alan (TST), Trejo Román Damaris Nazareth (CSM). | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTAN A | Ortiz Pérez Uriel Isaí (PM) Boxtha Martin Jessica (PMO), | Asegurar el cumplimiento de los entregables y calidad del proyecto. |
| SUPERVISA | Pérez Juárez Alison Yuridia (SQA). |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Inicio del Proyecto. | del 19 de mayo al 25 de mayo del 2025 |
| Planeación del proyecto. | del 26 de mayo al 13 de junio del 2025 |
| Desarrollo del proyecto. | del 17 de junio al 12 de julio del 2025 |
| Funcionalidad del proyecto. | del 17 de julio al 12 de julio del 2025 |
| Entrega del sistema. | del 14 de julio al 27 de julio del 2025 |

| ROLES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Integrante | Descripción |
| PM Project Manager | Ortiz Pérez Uriel Isaí | Es el responsable de planificar, coordinar y supervisar todas las etapas del desarrollo del sistema de citas médicas, asegurando que se cumplan los tiempos, objetivos y necesidades del proyecto. |
| PMO Project Manager Office | Boxtha Martin Jessica | Apoya directamente al Project Manager en la coordinación y administración del proyecto. Se encarga de organizar al equipo, dar seguimiento a tareas, y garantizar que se mantenga el enfoque y la alineación con los objetivos estratégicos. |
| SCM Gestión de Configuración de Software | Trejo Román Damaris Nazareth | Será la encargada del control de las versiones y llevará una bitácora de cambio; al igual que el control de los repositorios. |
| SQA Software Quality Assurance | Pérez Juárez Alison Yuridia | Revisar la calidad de los entregables de planificación del proyecto y los entregables de valoración del proyecto. |
| DEV Developer | Torres Cruz Daniel Juárez Cabrera Víctor Manuel Cruz Jiménez Iván | Se enfocarán en la creación y desarrollo de software, utilizando sus conocimientos de programación y tecnología para crear, probar, y mantener aplicación. |
| TST Tester | Escamilla Martínez Alan | Estará encargado de probar software o sistemas para identificar errores y asegurar su calidad antes de ser enviado al cliente |

- PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)

Riesgo R_01: Retraso en tiempos del cronograma Establecer entregables parciales con fechas límite claras y revisiones periódicas de avance. Utilizar herramientas de gestión de tareas y aplicar metodologías ágiles. Riesgo R_02: Cambios en prioridades corporativas Mantener comunicación frecuente y documentar el valor estratégico del proyecto para la organización. Preparar plan de contingencia Riesgo R_03: Falta de comunicación entre áreas Establecer canales de comunicación formales, reuniones inter-áreas semanales, y responsables por entregable. Usar herramientas colaborativas (Slack, Teams, etc.). RiesgoR_04: Mala distribución de tareas Asignar tareas según capacidades del equipo. Realizar revisiones de carga de trabajo y redistribuir cuando sea necesario. Riesgo R_05: Diseño poco intuitivo Descripción: La interfaz del producto resulta confusa o poco usable para el usuario final.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)

Riesgo: Necesidad de implementar tecnologías desconocidas Descripción: El proyecto exige implementar tecnologías no conocidas por el desarrollador, lo que genera una curva de aprendizaje.

| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos externos |  |  |  |  |  |
| Concepto |  |  |  |  | Monto Mensual Aproximado (MXN) |
| Dominio y Hosting (prorrateado) |  |  |  |  | $500.00 |
| Licencias de software (IDE, Figma, etc.) |  |  |  |  | $800.00 |
| Recargas móviles / Internet |  |  |  |  | $1200.00 |
| TOTAL, OTROS GASTOS |  |  |  |  | $2500.00 |
| Gastos internos |  |  |  |  |  |
| Rol |  |  |  |  | Costo Estimado Mensual (MNX) |
| PM – Project Manager |  |  |  |  | $20000.00 |
| PMO – Project Manager Office |  |  |  |  | $17000.00 |
| SCM – Gestión de Software |  |  |  |  | $15000.00 |
| SQA – Calidad de Software |  |  |  |  | $15000.00 |
| DFS – Full Stack Developer Jr (1) |  |  |  |  | $9800.00 |
| DFS – Full Stack Developer Jr (2) |  |  |  |  | $9800.00 |
| DFS – Full Stack Developer SR (2) |  |  |  |  | $19000.00 |
| TST – Tester |  |  |  |  | $13000.00 |
| TOTAL, PERSONAL |  |  |  |  | $118000.00 |
| Maquinaria |  |  |  |  |  |
| Hardware / Puesto | Precio na Compra (MXN) | Fecha Compra | Vida Útil (meses) | Costo Mensual (MXN) |  |
| Asus/DEV1 | 11000 | ene 2024 | 36 | $305.5555556 |  |
| PocoPhone/DEV2 | 14000 | Dic 2023 | 24 | $583.3333333 |  |
| ASUS/DEV3 | 13700 | Abr 2023 | 36 | $380.5555556 |  |
| MAC/PM | 20000 | Nov 2021 | 36 | $55.55555556 |  |
| /PMO | 13000 | Nov 2022 | 24 | $541.6666667 |  |
| /SQA | 1200 | Feb 2024 | 48 | $25.0000 |  |
| /SCM | 14500 | Abr 2024 | 48 | $302.0833333 |  |
| /TST | 10000 | Nov 2019 | 30 | $333.3333333 |  |
| TOTAL, MAQUINARIA |  |  |  | $2527.083333 |  |
| Categoría |  |  | Total (MXN) |  |  |
| Total, sin riesgo ni amortización |  |  | $121100 |  |  |
| Total, con amortización (sin riesgo) |  |  | $123627.0833 |  |  |
| Total, con riesgo (sin amortización) |  |  | $11860 |  |  |
| TOTAL, CON RIESGO Y AMORTIZACIÓN |  |  | $256587.0833 |  |  |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortiz Pérez Uriel Isaí (PM) | Pérez Juárez Alison Yuridia (SQA). | Boxtha Martin Jessica (PMO) | Torres Cruz Daniel (DEV). |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| Escamilla Martínez Alan (TST). | Trejo Román Damaris Nazareth (CSM). | Juárez Cabrera Víctor Manuel (DEV). | Cruz Jiménez Iván (DEV). |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha |
| Uriel Isaí Ortiz Pérez | Trejo Román Damaris Nazareth | Pérez Juárez Alison Yuridia | 18/Junio/2025 |

| Sponsor que autoriza el proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Cargo | Fecha |
| Escamilla Martínez Alan | Ferretería Ferros | Administrador |  |

## Selección de la herramienta de comunicación.

En el desarrollo de un proyecto, las herramientas de comunicación son esenciales para asegurar que la información fluya de manera efectiva entre los miembros del equipo, los interesados y otras partes relevantes. Estas herramientas facilitan la colaboración, la coordinación y el intercambio de conocimientos, contribuyendo al éxito del proyecto.

A continuación, se muestra una tabla con las principales herramientas de

comunicación que se utilizan en el equipo:

| Herramienta de comunicación | Justificación/Descripción | Imagen Referente |
| --- | --- | --- |
| Gmail/Correo electrónico | Es una herramienta formal y ampliamente utilizada para el envío de mensajes detallados, archivos adjuntos y notificaciones importantes entre los miembros de nuestro equipo o con externos. Así como que facilita el seguimiento de conversaciones y la documentación. |  |
| Meet | Ideal para realizar videollamadas o reuniones virtuales en tiempo real, especialmente útil cuando se necesita discutir temas complejos, compartir pantalla o tomar decisiones rápidas en grupo de manera remota. |  |
| WhatsApp | Herramienta rápida e informal para la comunicación instantánea entre nosotros. Se utiliza para coordinar tareas del día a día, enviar recordatorios breves o compartir mensajes urgentes de manera accesible desde cualquier dispositivo. |  |

## Selección y justificación de la herramienta de gestión de proyecto de TI.

Para la gestión y seguimiento del proyecto, se ha seleccionado Asana como herramienta principal. Asana es una plataforma de gestión de tareas y proyectos basada en la nube que permite planificar, organizar y monitorear el progreso del equipo de manera colaborativa y en tiempo real.

El uso de Asana como herramienta de gestión de proyecto es justificado por las siguientes razones:

- Interfaz intuitiva y fácil de usar: Asana ofrece una interfaz gráfica clara que facilita la creación de tareas, asignación de responsables, establecimiento de fechas límite y visualización del progreso mediante listas, tableros o cronogramas.

- Gestión de tareas eficiente: Permite dividir el proyecto en tareas específicas, asignarlas a miembros del equipo y establecer prioridades, lo que mejora la organización del trabajo y evita la duplicación de esfuerzos.

- Colaboración en tiempo real: Asana facilita la comunicación entre los integrantes del equipo mediante comentarios, menciones, adjuntos y notificaciones automáticas, lo cual mejora la coordinación y reduce el uso de canales externos como correos electrónicos.

- Seguimiento del progreso: La herramienta permite generar vistas de avance, lo que facilita monitorear el cumplimiento de plazos y detectar posibles retrasos.

- Acceso multiplataforma: Al ser una herramienta basada en la web, Asana puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que permite flexibilidad y continuidad en el trabajo, especialmente en equipos distribuidos.

- Integraciones útiles: Asana se puede integrar con otras herramientas como Google Drive, Slack, Zoom y Microsoft Teams, lo que potencia su funcionalidad y se adapta a las dinámicas del equipo.

## Matriz de control de riesgos.

| Análisis de Riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Riesgo | Solución Propuesta |
| R_01 | Retraso en tiempos del cronograma | Establecer entregables parciales con fechas límite claras y revisiones periódicas de avance. Utilizar herramientas de gestión de tareas y aplicar metodologías ágiles. |
| R_02 | Cambios en prioridades corporativas | Mantener comunicación frecuente y documentar el valor estratégico del proyecto para la organización. Preparar plan de contingencia. |
| R_03 | Falta de comunicación entre áreas | Establecer canales de comunicación formales, reuniones inter-áreas semanales, y responsables por entregable. Usar herramientas colaborativas (Slack, Teams, etc.). |
| R_04 | Mala distribución de tareas | Asignar tareas según capacidades del equipo. Realizar revisiones de carga de trabajo y redistribuir cuando sea necesario. |
| R_05 | Necesidad de implementar tecnologías desconocidas | Capacitación del equipo, asignación de tiempo para investigación y pruebas. Fomentar sesiones internas de aprendizaje (workshops o pair programming). |

## Plan de pruebas.

### Alcance.

Las pruebas de software se enfocarán en verificar el correcto funcionamiento de los módulos de login, productos, inventario, venta y corte de caja, de tal forma que asegure el cumplimiento de los requisitos funcionales para usuarios comunes y administrador. De igual manera, se validará la interfaz responsiva, la seguridad básica de accesos y la generación de reportes en PDF del negocio.

### Tipos de pruebas

| Prueba | Descripción |
| --- | --- |
| Pruebas funcionales | Verificar que cada módulo (login, productos, inventario, corte de caja) funcionen de manera eficiente. |
| Pruebas de UI | Validar la correcta visualización y respuesta de la interfaz en diferentes dispositivos y resoluciones. |
| Pruebas de exportación | Validar que los reportes en PDF se generen correctamente. |
| Pruebas de seguridad | Detectar vulnerabilidades como inyecciones SQL, XSS, CSRF, autenticación débil, etc. |
| Pruebas de calidad de código | Analizar el código en busca de errores, malas prácticas o vulnerabilidades. |

### Análisis de riesgo

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Inyecciones SQL u otras vulnerabilidades en formularios | Alto | Alto | Realizar pruebas de seguridad con sqlmap y OWASP ZAP. |
| Fallos de autenticación o control de acceso entre roles | Medio | Alto | Simular accesos no autorizados usando OWASP ZAP y pruebas manuales. |
| Código con malas prácticas o inseguro | Medio | Alto | Analizar el código con SonarQube para detectar errores, duplicaciones o vulnerabilidades. |
| Errores al exportar o visualizar reportes en PDF | Medio | Medio | Probar generación de PDF con distintos datos y verificar compatibilidad en navegadores. |
| Incompatibilidad en navegadores o problemas con diseño responsivo | Medio | Medio | Probar en distintos navegadores y tamaños de pantalla usando herramientas de desarrollador. |
| Pérdida de datos o errores por validaciones incompletas | Alto | Medio | Aplicar pruebas de validación de entradas y pruebas límite en formularios. |

### Logística de pruebas.

- Entorno de pruebas.

Se utilizará un entorno con acceso a los módulos funcionales, base de datos de prueba y usuarios. El servidor debe tener acceso a internet para ejecutar herramientas externas como OWASP ZAP, SonarQube y sqlmap para probar los distintos módulos del sistema.

- Herramientas de prueba.

  - OWASP ZAP: Escaneo de vulnerabilidades web.

  - Sqlmap: Inyección SQL y validación de seguridad de entradas.

  - SonarQube: Análisis de calidad y seguridad del código fuente.

  - Postman: Verificación de endpoints y pruebas de integración.

  - Navegadores (Chrome, Firefox): Pruebas de UI/responsividad.

- Cronograma de pruebas.

| Fase | Fecha | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Planificación | 26/05/2025 - 30/05/2025 | Diseño del plan de pruebas, análisis de riesgos, definición de herramientas y criterios. |
| Ejecución (1ra etapa) | 02/06/2025 - 21/06/2025 | Pruebas funcionales de login, productos, validaciones de datos e interfaz. |
| Ejecución (final) | 11/07/2025 - 17/07/2025 | Pruebas de seguridad con ZAP/sqlmap, análisis de código con SonarQube, pruebas de regresión. |
| Monitoreo y Control | 18/07/2025 - 24/07/2025 | Verificación de corrección de errores, pruebas finales y ajustes antes del cierre. |

- Plan de pruebas

| Id_prueba | Módulo | Fecha planeada | Tipo de prueba | Requisitos mínimos | Duración de la prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pf_01 | login | 19/jun 17:00hrs | UI | - Explorador de internet. - URL | 30min |
| pf_02 | login | 19/jun 18:00hrs | Seguridad | - Tener acceso a la BD. - Credenciales | 20min |
| pf_03 | Productos | 17/jun 17:00hrs | Funcional | - Tener acceso a la BD. - URL. - Datos de prueba. | 30min |
| pf_04 | Productos | 24/jun 18:00hrs | UI | - Explorador de internet. - URL | 20min |
| pf_05 | Inventario | 25/jun 17:00hrs | Funcional | - Acceso a la BD. - URL | 30min |
| pf_06 | Corte de caja | 01/jul 17:00hrs | Exportación | - Reportes generados - Lector de PDF | 20min |
| pf_07 | Ventas | 08/jul 17:30hrs | Funcional | - Usuario con el rol autorizado - Productos en stock | 30min |
| pf_08 | Ventas | 08/jul 18:30hrs | Funcional | - Productos con precios asignados. - Productos en stock. | 40min |
| pf_09 | Ventas | 09/jul 17:00hrs | Exportación | - Tener acceso al módulo de Ventas - Que genere tickets en formato digital con los datos correctos. | 1hr |
| pf_10 | General | 15/jul 17:00hrs | Seguridad | - Herramientas ZAP/Sqlmap | 40min |
| pf_11 | General | 15/jul 18:00hrs | Calidad de código | - SonarQube instalado - Repositorio de código | 45min |
| pf_12 | General | 16/jul 17:00hrs | Pruebas de regresión | - Versión anterior del sistema - Casos previos | 30min |

- Responsable.

Alan Escamilla Martínez – (TST) Tester de equipo

- Criterios de aceptación.

Una funcionalidad se considera aprobada si:

  - Cumple con los requisitos funcionales especificados.

  - Supera las pruebas de seguridad y calidad de código.

  - No se detectan errores críticos ni accesos no autorizados.

  - La interfaz es responsiva y funciona correctamente en los principales navegadores y pantallas.

## Plan de comunicación y seguimiento.

## Cronogramas

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Inicio del Proyecto. | del 19 de mayo al 25 de mayo del 2025 |
| Planeación del proyecto. | del 26 de mayo al 13 de junio del 2025 |
| Desarrollo del proyecto. | del 17 de junio al 12 de julio del 2025 |
| Funcionalidad del proyecto. | del 17 de julio al 12 de julio del 2025 |
| Entrega del sistema. | del 14 de julio al 27 de julio del 2025 |

## Plan de administración de proyecto

## Minutas y acuerdos.

## Bitácoras.

## Reportes de las herramientas utilizadas

## Ejecución de pruebas

## Lecciones aprendidas.

## Informe de cierre del proyecto de TI.

## Carta de liberación.

_____________________________               _____________________________

Realizado por:                                           Realizado por:

PMO. Boxtha Martin Jessica              	              PM. Ortiz Pérez Uriel Isaí

______________________________

Revisado por:

SQA. Pérez Juárez Alison Yuridia