## 1.1 Proyect Charter

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Proyecto Ferretería Ferrus | PFF |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, ¿QUIÉN, ¿CÓMO, ¿CUÁNDO Y DÓNDE? |  |

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.

QUÉ Desarrollar sistema digital para la administración y control del la Ferreteria Ferrus ubicada en San Nicolas Ixmiquilpan Hidalgo. QUIÉN Los integrantes del equipo que llevarán a cabo el proyecto son: Ortiz Pérez Uriel Isaí (OPUI) → Project Manager (PM) Boxtha Martin Jessica (BMJ) → Project Manager Office (PMO) Pérez Juárez Alison Yuridia (PJAY) → Software Quality Assurance (SQA) Torres Cruz Daniel (TCD) → Developer (DEV) Juárez Cabrera Víctor Manuel (JCVM) → Developer (DEV) Cruz Jiménez Ivan (CJI) → Developer (DEV) Escamilla Martínez Alan (EMA) → Tester (TST) Trejo Román Damaris Nazareth (TRDN) → Software Configuration Management (SCM) CUANDO El Proyecto tiene una duración estimada de 2 meses, con las siguientes fechas establecidas: - Fase de Inicio: 19/05/2025 al 25/05/2025 - Fase de Planificación: 26/05/2025 al 30/05/2025 - Fase de Ejecución: 02/06/2025 al 17/07/2025 - Fase de Monitoreo y Control: 18/07/2025 al 24/07/2025 - Fase de Cierre: 25/07/2025 al 04/08/2025

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

En el proyecto se identificaron 3 módulos principales y 2 tipos de usuarios: administrador y usuario común.

#### Usuario común: Este tipo de usuario podrá acceder al sistema mediante su cuenta para generar pedidos dentro del módulo correspondiente. Su funcionalidad está enfocada únicamente en la creación de solicitudes de compra y manejo de einventario. #### Administrador: Usuario con privilegios especiales que podrá: - Ver todos los pedidos realizados. - Consultar el corte de caja. - Administrar el inventario (crear, leer, actualizar y eliminar productos). ### Definición de Requisitos del Proyecto - La información será proporcionada por el cliente. - El sistema debe permitir el inicio de sesión para usuario administrador y usuario común. - El sistema debe ser responsive y compatible con los navegadores web modernos. - Las credenciales de cada tipo de usuario serán proporcionadas por el administrador del sistema. - Módulo de Inicio de Sesión: - Validación de credenciales según tipo de usuario. - Redirección al módulo correspondiente tras el inicio de sesión. - Módulo de Pedidos: - Solo accesible para el usuario común. - Permite seleccionar productos del inventario. - Genera un pedido con fecha, productos seleccionados y cantidad. - Los pedidos serán visibles en tiempo real por el administrador. - Módulo de Corte de Caja: - Solo accesible para el administrador. - Visualiza el total de ingresos por ventas en un período de tiempo. - Puede generar reportes en PDF. - Módulo de Inventario: - CRUD de productos: agregar, ver, editar y eliminar productos. - Cada producto debe tener nombre, código, precio, cantidad en stock y categoría. - Solo accesible para el administrador. - El sistema debe contar con validaciones de entrada para evitar datos inválidos. - Los reportes generados podrán ser exportados como PDF o visualizados en pantalla.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS | CRITERIO DE ÉXITO |
| 1. ALCANCE | Desarrollar un sistema web que permita gestionar pedidos, inventario y control administrativo en una ferretería, incluyendo diferentes tipos de usuarios. | El sistema debe permitir a cada usuario acceder únicamente a las funcionalidades que le correspondan y funcionar sin errores. |
| 2. TIEMPO | Entregar el sistema en el plazo establecido, cumpliendo con las etapas del cronograma de desarrollo. | Entregar el proyecto en las fechas acordadas con el cliente, incluyendo pruebas funcionales. |
| 3. COSTO | Mantener el desarrollo dentro de los recursos materiales, humanos y de tiempo definidos inicialmente. | Evitar sobrecostos o requerimientos no previstos durante el desarrollo del sistema. |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. |  |  |
| Optimizar la operación interna de la ferretería mediante un sistema tecnológico que permita gestionar eficientemente el inventario y los pedidos. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |
| - Mejorar la organización y control de pedidos en la ferretería. |  |  |
| - Reducir errores humanos en el manejo de inventario. |  |  |
| - Facilitar el seguimiento de las ventas y el corte de caja. |  |  |
| - Ahorrar tiempo en la atención al cliente mediante pedidos digitales. |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Ortiz Pérez Uriel Isaí (PM) | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTAN A | Pérez Juárez Alison Yuridia (SQA). | Asegurar el cumplimiento de los entregables del proyecto. |
| SUPERVISA | Torres Cruz Daniel (DEV), Boxtha Martin Jessica (PMO), Escamilla Martínez Alan (TST), Trejo Román Damaris Nazareth (CSM). |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |

| Roles QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Integrante | Descripción |

- PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)

| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: |  |
| --- | --- |
| TOTAL, PRESUPUESTO |  |

| Sponsor que autoriza el proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Cargo | Fecha |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er. Asesor | Nombre y Firma 2do. Asesor | Nombre y Firma 3er. Asesor |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |