## 1.1 Proyect Charter

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Proyecto Ferretería Ferros | PFF |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, ¿QUIÉN, ¿CÓMO, ¿CUÁNDO Y DÓNDE? |  |
| ¿QUÉ? Desarrollar un sistema digital para optimizar la operación diaria del negocio. Este sistema permitirá controlar de forma eficiente los productos, el inventario, las ventas y el flujo de caja de la ferretería Ferros ubicada en San Nicolás Ixmiquilpan Hidalgo. ¿QUIÉN? Los integrantes del equipo que llevarán a cabo el proyecto son: Ortiz Pérez Uriel Isaí (OPUI) → Project Manager (PM) Boxtha Martin Jessica (BMJ) → Project Manager Office (PMO) Pérez Juárez Alison Yuridia (PJAY) → Software Quality Assurance (SQA) Torres Cruz Daniel (TCD) → Developer (DEV) Juárez Cabrera Víctor Manuel (JCVM) → Developer (DEV) Cruz Jiménez Ivan (CJI) → Developer (DEV) Escamilla Martínez Alan (EMA) → Tester (TST) Trejo Román Damaris Nazareth (TRDN) → Software Configuration Management (SCM) |  |

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR.

El producto resultante del proyecto será una aplicación web para Ferretería, diseñado como una solución tecnológica integral orientada a optimizar la operación diaria del negocio. Este sistema permitirá controlar de forma eficiente los productos, el inventario, las ventas y el flujo de caja, garantizando acceso seguro y personalizado según el rol del usuario. El sistema será accesible desde dispositivos de escritorio y móviles, y estará enfocado en mejorar la organización interna, agilizar los procesos de venta, mantener actualizado el control de existencias y proporcionar herramientas administrativas para una mejor toma de decisiones. ### El sistema incluirá los siguientes módulos: - Registro y autenticación de usuario: permite a empleados y administradores iniciar sesión de forma segura, diferenciando permisos según el rol. - Gestión de productos: módulo donde el administrador podrá registrar, modificar y eliminar productos del catálogo. - Inventario: consulta en tiempo real del stock de productos, con búsquedas por nombre, código o categoría. - Ventas: permite registrar ventas en efectivo, generar tickets digitales y actualizar automáticamente el inventario. - Corte de caja: exclusivo para administradores, permite realizar cierres de caja diarios y generar reportes financieros. - Perfil de usuario común: orientado a personal operativo, con acceso restringido para generar pedidos y consultar inventario. - Perfil de administrador: con privilegios completos para gestionar productos, consultar el historial de ventas, realizar cortes de caja y administrar el sistema. El objetivo principal del sistema es automatizar y mejorar la administración de las operaciones clave de la ferretería, eliminando errores manuales, optimizando el control del inventario y facilitando el seguimiento de las ventas. De esta forma, se busca ofrecer una plataforma moderna y eficiente que brinde soporte tanto al personal administrativo como al operativo, asegurando una gestión más precisa, ágil y rentable del negocio.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

En el proyecto se identificaron cinco módulos principales y dos tipos de usuarios: Administrador y Usuario Común. Cada módulo está diseñado para cubrir funciones esenciales del negocio, como la gestión de productos, control de inventario, registro de ventas y corte de caja. Los usuarios tienen niveles de acceso diferenciados, donde el Administrador cuenta con permisos completos sobre el sistema, y el Usuario Común tiene acceso limitado, enfocado en la generación de pedidos y consulta de inventario. Esta estructura garantiza un uso eficiente, seguro y organizado del sistema dentro de la operación de la ferretería.

Definición de Requisitos del Proyecto #### Módulo: Registro y autenticación de usuario - R01. El sistema debe permitir el registro de usuarios (Empleados y Administradores). - R02. El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña. - R03. El sistema debe validar credenciales y otorgar acceso según el rol del usuario. - R04. El sistema debe permitir la recuperación de contraseña vía correo electrónico. #### Módulo: Gestión de productos - R05. El Administrador podrá registrar, editar o eliminar productos del catálogo. - R06. Cada producto debe tener un código único generado automáticamente o manualmente. - R07. Cada producto debe tener una unidad de medida asociada. - R08. El sistema debe permitir gestionar un catálogo de unidades de medida. - R09. Los empleados solo podrán consultar productos sin permisos de edición. #### Módulo: Inventario - R10. El sistema debe mostrar en tiempo real la cantidad actual de productos en stock. - R11. El sistema debe permitir búsqueda por nombre, código o categoría de producto. - R12. El inventario debe actualizarse automáticamente después de cada venta. - R13. Solo lectura para empleados; los administradores pueden ver alertas de bajo stock. #### Módulo: Ventas - R14. El sistema debe permitir registrar ventas únicamente en efectivo. - R15. Cada venta debe generar un ticket digital con productos, precio y fecha. - R16. El sistema debe validar stock antes de concretar la venta. - R17. Solo el Administrador podrá consultar el historial completo de ventas. - R18. Empleados pueden registrar ventas, pero sin acceso a reportes históricos. #### Módulo: Corte de Caja - R19. Solo el Administrador podrá realizar cortes de caja diarios. - R20. El sistema debe mostrar historial de cortes por día, semana y mes. - R21. El sistema debe generar reportes en Excel según un rango de fechas. - R22. Los reportes deben incluir productos vendidos y ganancias totales. #### Módulo: Usuario Común - R23. Podrá consultar el catálogo de productos si se habilita vista pública. - R24. No podrá iniciar sesión ni interactuar con módulos internos del sistema. - R25. Podrá ver unidades de medida asociadas a los productos listados. #### Módulo: Administrador - R26. Podrá gestionar usuarios, productos, inventario, ventas y cortes de caja. - R27. Podrá modificar configuraciones del sistema (unidades de medida, parámetros). - R28. Podrá generar estadísticas de rendimiento y exportar reportes históricos. - R29. Podrá cambiar contraseñas de usuarios y cerrar sesiones remotas. ### Usuario Común Usuario con acceso limitado al sistema, enfocado exclusivamente en operaciones básicas como la generación de pedidos y la gestión parcial del inventario. No tiene acceso a información financiera ni administrativa. Administrador Usuario con privilegios avanzados que posee control total sobre el sistema. Puede gestionar el inventario completo, visualizar todos los pedidos realizados, y consultar información crítica como el corte de caja, estadísticas y reportes de operación.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS | CRITERIO DE ÉXITO |
| 1. ALCANCE | Desarrollar el sistema conforme al alcance definido, asegurando que se implementen todas las funcionalidades requeridas y sin incluir características fuera de lo planeado. | El sistema implementa el 100% de las funcionalidades definidas en el documento de alcance, el cliente queda satisfecho y genera remuneración económica. |
| 2. TIEMPO | Entregar el sistema en el plazo establecido, cumpliendo con las etapas del cronograma de desarrollo. | Entregar el proyecto en las fechas acordadas con el cliente, incluyendo pruebas funcionales. |
| 3. COSTO | Mantener el desarrollo dentro de los recursos materiales, humanos y de tiempo definidos inicialmente. | Absorción de costos independientes por parte del cliente. |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. |  |  |
| Optimizar la operación interna de la ferretería mediante una aplicación que permita gestionar eficientemente el inventario y los pedidos dentro de la ferretería. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |
| - Reducción de errores en inventario: actualmente se presentan en promedio 3 a 5 errores semanales en el registro o conteo de productos. Con el sistema, se espera una disminución del 80%, lo que evitará pérdidas por errores de stock y ventas fallidas. |  |  |
| - Ahorro de tiempo en atención al cliente: el proceso manual de toma de pedidos y cobros puede tardar entre 5 y 10 minutos por cliente. Con un sistema automatizado, este tiempo se reduciría hasta un 50%, permitiendo atender más clientes en menos tiempo. |  |  |

| DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | Torres Cruz Daniel (DEV), Escamilla Martínez Alan (TST), Trejo Román Damaris Nazareth (CSM). | NIVELES DE AUTORIDAD |
| REPORTAN A | Ortiz Pérez Uriel Isaí (PM) Boxtha Martin Jessica (PMO), | Asegurar el cumplimiento de los entregables y calidad del proyecto . |
| SUPERVISA | Pérez Juárez Alison Yuridia (SQA). |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Inicio del Proyecto. | del 19 de mayo al 25 de mayo del 2025 |
| Planeación del proyecto. | del 26 de mayo al 13 de junio del 2025 |
| Desarrollo del proyecto. | del 17 de junio al 12 de julio del 2025 |
| Funcionalidad del proyecto. | del 17 de julio al 12 de julio del 2025 |
| Entrega del sistema. | del 14 de julio al 27 de julio del 2025 |

| ROLES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Integrante | Descripción |
| PM Project Manager | Ortiz Pérez Uriel Isai | Es el responsable de planificar, coordinar y supervisar todas las etapas del desarrollo del sistema de citas médicas, asegurando que se cumplan los tiempos, objetivos y necesidades del proyecto. |
| PMO Project Manager Office | Boxtha Martin Jessica | Apoya directamente al Project Manager en la coordinación y administración del proyecto. Se encarga de organizar al equipo, dar seguimiento a tareas, y garantizar que se mantenga el enfoque y la alineación con los objetivos estratégicos. |
| SCM Gestión de Configuración de Software | Trejo Román Damaris Nazareth | Será la encargada del control de las versiones y llevará una bitácora de cambio; al igual que el control de los repositorios. |
| SQA Software Quality Assurance | Pérez Juárez Alison Yuridia | Revisar la calidad de los entregables de planificación del proyecto y los entregables de valoración del proyecto. |
| DEV Developer | Torres Cruz Daniel Juárez Cabrera Víctor Manuel Cruz Jiménez Ivan | Se enfocarán en la creación y desarrollo de software, utilizando sus conocimientos de programación y tecnología para crear, probar, y mantener aplicación. |
| TST Tester | Escamilla Martínez Alan | Estará encargado de probar software o sistemas para identificar errores y asegurar su calidad antes de ser enviado al cliente |

| Análisis de Riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Riesgo | Solución Propuesta |
| R_01 | Retraso en tiempos del cronograma | Establecer entregables parciales con fechas límite claras y revisiones periódicas de avance. Utilizar herramientas de gestión de tareas y aplicar metodologías ágiles. |
| R_02 | Cambios en prioridades corporativas | Mantener comunicación frecuente y documentar el valor estratégico del proyecto para la organización. Preparar plan de contingencia. |
| R_03 | Falta de comunicación entre áreas | Establecer canales de comunicación formales, reuniones inter-áreas semanales, y responsables por entregable. Usar herramientas colaborativas (Slack, Teams, etc.). |
| R_04 | Mala distribución de tareas | Asignar tareas según capacidades del equipo. Realizar revisiones de carga de trabajo y redistribuir cuando sea necesario. |
| R_05 | Necesidad de implementar tecnologías desconocidas | Capacitación del equipo, asignación de tiempo para investigación y pruebas. Fomentar sesiones internas de aprendizaje (workshops o pair programming). |

- PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)

Riesgo: Retraso en tiempos del cronograma Descripción: El proyecto no cumple con los tiempos definidos. Riesgo: Cambios en prioridades corporativas Descripción: La organización cambia sus prioridades y el proyecto pierde relevancia o se detiene. Riesgo: Falta de comunicación entre áreas Descripción: Los equipos involucrados no tienen comunicación clara sobre entregables y fechas. Riesgo: Mala distribución de tareas Descripción: Carga desigual entre miembros del equipo provoca cuellos de botella y desmotivación. Riesgo: Diseño poco intuitivo Descripción: La interfaz del producto resulta confusa o poco usable para el usuario final.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)

Riesgo: Necesidad de implementar tecnologías desconocidas Descripción: El proyecto exige implementar tecnologías no conocidas por el desarrollador, lo que genera una curva de aprendizaje.

| PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos externos |  |  |  |  |  |
| Concepto |  |  |  |  | Monto Mensual Aproximado (MXN) |
| Dominio y Hosting (prorrateado) |  |  |  |  | $500.00 |
| Licencias de software (IDE, Figma, etc.) |  |  |  |  | $800.00 |
| Recargas móviles / Internet |  |  |  |  | $1200.00 |
| TOTAL OTROS GASTOS |  |  |  |  | $2500.00 |
| Gastos internos |  |  |  |  |  |
| Rol |  |  |  |  | Costo Estimado Mensual (MNX) |
| PM – Project Manager |  |  |  |  | $20000.00 |
| PMO – Project Manager Office |  |  |  |  | $17000.00 |
| SCM – Gestión de Software |  |  |  |  | $15000.00 |
| SQA – Calidad de Software |  |  |  |  | $15000.00 |
| DFS – Full Stack Developer Jr (1) |  |  |  |  | $9800.00 |
| DFS – Full Stack Developer Jr (2) |  |  |  |  | $9800.00 |
| DFS – Full Stack Developer SR (2) |  |  |  |  | $19000.00 |
| TST – Tester |  |  |  |  | $13000.00 |
| TOTAL PERSONAL |  |  |  |  | $118000.00 |
| Maquinaria |  |  |  |  |  |
| Hardware / Puesto | Precio na Compra (MXN) | Fecha Compra | Vida Útil (meses) | Costo Mensual (MXN) |  |
| Asus/DEV1 | 11000 | ene 2024 | 36 | $305.5555556 |  |
| PocoPhone/DEV2 | 14000 | Dic 2023 | 24 | $583.3333333 |  |
| ASUS/DEV3 | 13700 | Abr 2023 | 36 | $380.5555556 |  |
| MAC/PM | 20000 | Nov 2021 | 36 | $55.55555556 |  |
| /PMO | 13000 | Nov 2022 | 24 | $541.6666667 |  |
| /SQA | 1200 | Feb 2024 | 48 | $25.0000 |  |
| /SCM | 14500 | Abr 2024 | 48 | $302.0833333 |  |
| /TST | 10000 | Nov 2019 | 30 | $333.3333333 |  |
| TOTAL MAQUINARIA |  |  |  | $2527.083333 |  |
| Categoría |  |  | Total (MXN) |  |  |
| Total sin riesgo ni amortización |  |  | $121100 |  |  |
| Total con amortización (sin riesgo) |  |  | $123627.0833 |  |  |
| Total con riesgo (sin amortización) |  |  | $11860 |  |  |
| TOTAL CON RIESGO Y AMORTIZACIÓN |  |  | $256587.0833 |  |  |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortiz Pérez Uriel Isaí (PM) | Pérez Juárez Alison Yuridia (SQA). | Boxtha Martin Jessica (PMO) | Torres Cruz Daniel (DEV). |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| Escamilla Martínez Alan (TST), | Trejo Román Damaris Nazareth (CSM). | Juárez Cabrera Víctor Manuel(DEV). | Cruz Jiménez Ivan(DEV). |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |

| Equipo del proyecto de SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha |
| Uriel Isai Ortiz Pérez | Trejo Roman Damaris Nazareth | Pérez Juárez Alison Yuridia | 18/Junio/2025 |

| Sponsor que autoriza el proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Cargo | Fecha |
| Escamilla Martínez Alan | Ferreteria Ferros | Administrador |  |